Phần 1: Thiết kế Chu trình Theo dõi (Inspect & Adapt Flow)

Chu trình theo dõi nhẹ, minh bạch, phân tách rõ ràng giữa Feedback Sản phẩm (đầu vào từ Sprint Review) và Improvement Nội bộ (đầu vào từ Sprint Retrospective).

[SPRINT REVIEW]

│ (Thu thập Feedback sản phẩm từ Stakeholders)

▼

[BẢNG GÓP Ý (Product Feedback Log)] ──(SM/Devs làm rõ)──► [CỘT "ĐÃ HỎI RÕ"]

│

▼ (PO Minh Anh đánh giá giá trị/rủi ro & nỗ lực)

[PRODUCT BACKLOG] ──(Ưu tiên đưa vào Sprint)──► [SPRINT BACKLOG SPRINT MỚI]

[SPRINT RETROSPECTIVE]

│ (Phân tích nguyên nhân & chọn tối đa 2 hành động)

▼

[BẢNG CẢI TIẾN (Improvement Log)] ──(Devs/SM đăng ký)──► [SPRINT BACKLOG SPRINT MỚI]

│

▼ (Thực thi trong Sprint)

[DAILY SCRUM & REVIEW RETRO SANG SPRINT SAU] ──(Kiểm tra bằng chứng)──► [DONE / DỪNG / ĐỊNH HƯỚNG LẠI]

Chi tiết các bước và Trách nhiệm cập nhật (Who Updates What):

- Bước 1 (Nhận & Ghi nhận):

  - Feedback Sản phẩm: Thu nhận tại Sprint Review → PO Minh Anh / SM Thu Hà ghi nhận vào Product Feedback Log.

  - Improvement Nội bộ: Thu nhận tại Sprint Retrospective → SM Thu Hà ghi nhận vào Improvement Log.

- Bước 2 (Làm rõ & Phân tích):

  - Feedback: PO Minh Anh phối hợp cùng Developers chủ trì làm rõ chi tiết (Clarification) và đánh giá độ ưu tiên trước khi chuyển sang Product Backlog.

  - Improvement: Developers / SM làm rõ tiêu chí hoàn thành, chọn nhóm/người theo dõi và điểm kiểm tra.

- Bước 3 (Thừa nhận & Đưa vào Sprint Backlog):

  - Feedback: PO Minh Anh quyết định chuyển PBI từ Product Backlog vào Sprint Backlog.

  - Improvement: Developers chọn tối đa 1–2 Improvement có độ ưu tiên cao nhất gắn kèm tiêu chí đo lường vào Sprint Backlog.

- Bước 4 (Inspect & Adapt ở Sprint kế tiếp):

  - Feedback: Trình diễn Increment hoàn thiện tại Sprint Review tiếp theo.

  - Improvement: Cả Scrum Team rà soát lại kết quả thực tế dựa trên Bằng chứng (Evidence) ở đầu buổi Sprint Retrospective tiếp theo.

Phần 2: Bảng theo dõi & Điền mẫu dữ liệu (Sprint 11–13)

Để giữ cấu trúc gọn gàng và không biến công việc thành thủ tục hành chính, Scrum Team duy trì 2 bảng theo dõi riêng biệt trên công cụ quản lý của đội (Jira/Trello/Mural).

2.1. Bảng 1: Product Feedback Log (Theo dõi Góp ý Sản phẩm)

- Quy ước cột: Mã FB | Nguồn | Nội dung Góp ý | Trạng thái | Điểm cần rõ / Rủi ro | Liên kết PBI | Người cập nhật

Điền mẫu với dữ liệu F-11-04 (truy vết qua Sprint 11–13):

| Mã FB | Nguồn | Nội dung Góp ý | Trạng thái | Điểm cần rõ / Rủi ro | Liên kết PBI | Người cập nhật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 (Sp 11) | Trưởng nhóm CSKH | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Chưa rõ | Chưa có ngưỡng tin cậy (Confidence Score) cụ thể | Chưa có | PO Minh Anh |
| F-11-04 (Sp 12) | Trưởng nhóm CSKH | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Đã làm rõ | Ngưỡng tin cậy <70% hoặc độ trễ phản hồi >5s | PBI-68 (Đã tạo) | Dev / PO |
| F-11-04 (Sp 13) | Trưởng nhóm CSKH | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Đã vào Backlog | Đã gộp và làm rõ cùng F-13-05 thành tiêu chí nhận diện ca chuyển người | PBI-68 (Giai đoạn Sprint 14) | PO Minh Anh |

2.2. Bảng 2: Process Improvement Log (Theo dõi Cải tiến Nội bộ)

- Quy ước cột: Mã IM | Hành động Cải tiến (Improvement) | Nhóm/Người theo dõi | Mốc kiểm tra | Bằng chứng hiện có | Trạng thái | Người cập nhật

Điền mẫu với dữ liệu IM-11-02 (truy vết qua Sprint 11–13):

| Mã IM | Hành động Cải tiến | Nhóm/Người theo dõi | Mốc kiểm tra | Bằng chứng hiện có | Trạng thái | Người cập nhật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 (Sp 11) | Cấp quyền môi trường thử nghiệm Ngày 1 & Chạy Integration Test khi PBI 1 sẵn sàng | Developers | Ngày 1 & Khi PBI 1 Done | Integration Test đầu tiên: Sprint 11 Ngày 8 | Mở (Chưa đạt) | SM Thu Hà |
| IM-11-02 (Sp 12) | Cấp quyền môi trường thử nghiệm Ngày 1 & Chạy Integration Test khi PBI 1 sẵn sàng | Developers | Ngày 1 & Khi PBI 1 Done | Integration Test đầu tiên: Sprint 12 Ngày 7 (Mới cải thiện 1 ngày) | Mở (Tiếp tục) | SM Thu Hà |
| IM-11-02 (Sp 13) | Cấp quyền môi trường thử nghiệm Ngày 1 & Chạy Integration Test khi PBI 1 sẵn sàng | Developers | Ngày 1 & Khi PBI 1 Done | Integration Test đầu tiên: Sprint 13 Ngày 8 (Tái diễn trễ) | Cần điều chỉnh quy trình | Developers / SM |

Phần 3: Quy tắc Xử lý Tình huống & Tiêu chí Đo lường

3.1. Quy tắc xử lý cho 3 Bẫy Dữ liệu / Edge Cases

1. Xử lý xung đột lợi ích giữa Stakeholders (Chủ cửa hàng vs Nhân viên CSKH):

- Quy tắc: Sprint Review là nơi thu thập thông tin, không phải nơi ra quyết định thỏa hiệp vội vã.

- Áp dụng:

  - Ghi nhận cả hai ý kiến vào Feedback Log: F-12-11 (Tăng tự động hóa 90%) và F-13-05 (Chuyển người ngay khi AI không chắc chắn).

  - PO Minh Anh đóng vai trò chốt quyết định giá trị sản phẩm dựa trên dữ liệu thử nghiệm. PO không chọn 1 trong 2 một cách cảm tính mà định nghĩa ngưỡng logic hợp lý: AI giải quyết tự động các ca khiếu nại chuẩn (đạt 90% định hướng F-12-11), nhưng với các ca dưới ngưỡng tin cậy 70%, hệ thống tự động chuyển sang nhân viên CSKH (đáp ứng nguyện vọng F-13-05).

2. Góp ý bị lặp (Duplicate) & Liên kết PBI mang tính phỏng đoán (Dấu ?):

- Quy tắc: Minh bạch dữ liệu – Không gộp vội khi chưa xác minh, không gán liên kết phỏng đoán.

- Áp dụng:

  - Gộp lặp: Nhận diện F-11-04 và F-13-05 cùng bản chất. Đánh dấu F-13-05 là "Trung gian/Lặp với F-11-04" và bổ sung ngữ cảnh mới của nhân viên ca tối vào F-11-04.

  - Xử lý mã có dấu ? (F-12-07 liên kết PBI-52?): Bắt buộc giữ trạng thái "Chưa xác nhận liên kết". Trong buổi Backlog Refinement kế tiếp, PO và Developers rà soát lại tiêu chí của PBI-52. Nếu đúng là liên kết, bỏ dấu ?; nếu không đúng, tách thành PBI mới hoặc xóa liên kết phỏng đoán.

3. Xử lý đề xuất "Đóng mọi Improvement tồn tại quá 1 Sprint để bảng gọn hơn":

- Quy tắc: Không đóng Improvement dựa trên thời gian tồn tại (Tuổi thọ ticket); chỉ đóng hoặc dừng dựa trên BẰNG CHỨNG thực tế và QUYẾT ĐỊNH MINH BẠCH của Scrum Team.

Áp dụng cụ thể cho 3 Improvement tồn đọng:

- IM-11-02 (Integration Test trễ):

  - Xử lý: KHÔNG ĐÓNG. Lý do: Sprint 13 vẫn trễ đến Ngày 8 (bằng chứng cho thấy vấn đề lặp lại nghiêm trọng).

  - Hành động: Giữ mở và tại Retro Sprint 14, bóc tách nguyên nhân gốc rễ (phải chăng do chưa có Dev DevOps cấp quyền hay do thiết kế test case phức tạp) để viết lại Action Item thực tế hơn.

- IM-12-04 (Theo dõi lỗi kênh đã ngừng thí điểm):

  - Xử lý: ĐÓNG BẰNG QUYẾT ĐỊNH MINH BẠCH (Cancel/Obsolete).

  - Lý do: Kênh đã ngừng thí điểm, giả định ban đầu không còn đúng. Việc đóng ticket này là đúng bản chất vì hạng mục này không còn mang lại giá trị cải tiến cho hệ thống.

- IM-13-03 (Pairing khi tái hiện lỗi tích hợp):

  - Xử lý: CHUYỂN THÀNH QUY ƯỚC LÀM VIỆC NỘI BỘ (Working Agreement).

  - Lý do: Bằng chứng ghi nhận "Thời gian tái hiện giảm" (Đã chứng minh hiệu quả). Chuyển thói quen Pairing này vào Working Agreement của team và đóng ticket cải tiến dạng sự vụ.

3.2. Tiêu chí đo lường sự thay đổi thực chất sau 3 Sprint (Sprint 14–16)

Để đảm bảo chu trình Inspect & Adapt tạo ra giá trị thực sự chứ không dừng lại ở thủ tục hành chính đúng lịch, Scrum Team thống nhất 01 Tiêu chí Đo lường Định lượng cốt lõi:

Tỷ lệ Chuyển đổi Cải tiến (Improvement Conversion Rate)=Số Improvement đạt DoD cải tiến có BẰNG CHỨNG xác minhTổng số Improvement được chọn trong Sprint Backlog≥75%

Chỉ số phụ hỗ trợ xác thực:

- Tỷ lệ lặp lại vấn đề cũ: Số lượng vấn đề nội bộ/lỗi quy trình bị lặp lại ở 3 Sprint tiếp theo giảm về 0 trường hợp.

- Độ trễ trung bình của Integration Test: Mốc chạy Integration Test đầu tiên dịch chuyển ổn định từ Ngày 7–8 về trước Ngày 3 của Sprint.